# 通用API服务平台 - 项目工作说明书（SOW）

## 文档信息

| **文档编号** | SOW-PLATFORM-2026-001 |
| --- | --- |
| **版本** | V1.0 |
| **日期** | 2026-04-16 |

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

通用API服务平台旨在构建一个API聚合中转站，通过统一入口、标准认证、智能路由、灵活计费，将分散的API仓库整合起来，为开发者提供一站式API服务体验。

### 1.2 项目范围

| **核心功能** | API网关、认证服务、仓库管理、计费系统 |
| --- | --- |
| **仓库接入** | 内部仓库直连、外部仓库适配器接入 |
| **管理界面** | 开发者控制台、仓库所有者控制台 |
| **配套服务** | 监控告警、日志分析、SDK支持 |

## 2. 项目目标

### 2.1 业务目标

| **仓库接入** | 支持多种仓库接入 | 50+ 仓库 |
| --- | --- | --- |
| **统一认证** | 简化开发者集成 | 1个Key调所有 |
| **灵活计费** | 支持多种计费模式 | 4种模式 |
| **热插拔** | 仓库动态管理 | < 1小时接入 |

### 2.2 技术目标

| **高性能** | 高吞吐量低延迟 | 10,000 QPS / P99<500ms |
| --- | --- | --- |
| **高可用** | 年度停机时间 | < 8.7小时 |
| **安全性** | 数据和传输安全 | 全链路加密 |

## 3. 项目范围

### 3.1 包含范围

#### 3.1.1 平台核心

| **API网关** | 统一入口、路由分发、限流熔断、协议转换 |
| --- | --- |
| **认证服务** | API Key管理、HMAC签名、JWT Token |
| **仓库管理** | 仓库注册、配置、上下线、监控 |
| **计费系统** | 按次/Token/流量/套餐计费 |

#### 3.1.2 仓库接入

| **内部仓库** | 直连调用、健康检查、SLA保障 |
| --- | --- |
| **外部仓库** | 适配器接入、协议转换、审核流程 |

#### 3.1.3 管理控制台

| **开发者控制台** | 注册登录、Key管理、仓库市场、费用中心、日志查询 |
| --- | --- |
| **所有者控制台** | 入驻申请、仓库配置、收益管理、数据统计 |
| **运营后台** | 用户管理、仓库审核、账单管理、系统配置 |

### 3.2 不包含范围

| **移动端APP** | 可后续迭代 |
| --- | --- |
| **多语言国际化** | 可后续迭代 |
| **区块链溯源** | 可后续迭代 |
| **AI智能推荐** | 可后续迭代 |

## 4. 交付物清单

### 4.1 文档交付物

| 1 | 需求规格说明书 | MD+Word | 2份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实施方案 | MD+Word | 2份 |
| 3 | 开发周期计划 | MD+Word | 2份 |
| 4 | 工作说明书SOW | MD+Word | 2份 |
| 5 | 验收测试报告 | MD+Word | 2份 |
| 6 | 风险与机会分析 | MD+Word | 2份 |
| 7 | 改进建议与最佳实践 | MD+Word | 2份 |
| 8 | 数据库设计文档 | MD+Word | 2份 |
| 9 | 接口设计文档 | MD+Word | 2份 |
| **合计** |  |  | **18份** |

### 4.2 代码交付物

| 1 | API网关配置 | YAML | APISIX配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 认证服务 | Go | API Key + HMAC |
| 3 | 仓库服务 | Go | 仓库管理 |
| 4 | 计费服务 | Go | 计费引擎 |
| 5 | 适配器框架 | Go | 插件化架构 |
| 6 | HTTP适配器 | Go | REST适配 |
| 7 | gRPC适配器 | Go | gRPC适配 |
| 8 | 开发者控制台 | React | 前端界面 |
| 9 | 所有者控制台 | React | 前端界面 |
| 10 | Python SDK | Python | Python客户端 |
| 11 | JavaScript SDK | TypeScript | JS客户端 |

### 4.3 部署交付物

| 1 | 部署脚本 | Shell/Ansible | 一键部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Docker Compose | YAML | 本地开发 |
| 3 | Kubernetes | YAML | 生产部署 |
| 4 | 监控配置 | YAML | Prometheus |
| 5 | 告警规则 | YAML | AlertManager |

## 5. 项目里程碑

| M1 核心框架 | 第4周 | 网关+认证上线 | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 仓库接入 | 第8周 | 内外部仓库完成 | 25% |
| M3 控制台 | 第12周 | 管理控制台上线 | 25% |
| M4 计费运营 | 第16周 | 全部功能完成 | 30% |

## 6. 验收标准

### 6.1 功能验收

#### 6.1.1 API网关

| 路由分发 | 支持路径/Header/参数路由 |
| --- | --- |
| 认证 | 支持API Key + HMAC |
| 限流 | 支持RPM/RPH限制 |
| 熔断 | 故障自动熔断 |
| 监控 | 实时指标采集 |

#### 6.1.2 仓库管理

| 注册 | 可注册内部/外部仓库 |
| --- | --- |
| 配置 | 可配置路由和参数映射 |
| 上下线 | 可动态上下线 |
| 监控 | 可查看仓库健康状态 |

#### 6.1.3 计费系统

| 按次计费 | 每次调用精确计费 |
| --- | --- |
| Token计费 | Token用量精确统计 |
| 配额管理 | 支持RPM/RPH/日配额/月配额 |
| 账单 | 完整账单记录 |

#### 6.1.4 管理控制台

| 开发者注册登录 | 邮箱+第三方OAuth |
| --- | --- |
| Key管理 | 创建/编辑/删除Key |
| 仓库市场 | 浏览/搜索/订阅仓库 |
| 费用中心 | 充值/账单/消费明细 |
| 日志查询 | 调用日志查询/导出 |

### 6.2 性能验收

| API响应时间 | P99 < 500ms |
| --- | --- |
| 并发处理 | 5,000 并发连接 |
| 吞吐量 | 10,000 QPS |
| 可用性 | 99.9% |
| 恢复时间 | < 5分钟 |

### 6.3 安全验收

| 传输加密 | HTTPS全链路 |
| --- | --- |
| 认证安全 | API Key + HMAC签名 |
| 数据安全 | 敏感数据加密存储 |
| 审计日志 | 完整操作日志 |

## 7. 假设与依赖

### 7.1 项目假设

| 人员稳定 | 核心团队在项目周期内保持稳定 |
| --- | --- |
| 技术选型 | 采用既定技术栈 |
| 环境准备 | 测试环境提前到位 |

### 7.2 项目依赖

| 内部仓库 | 内部API服务就绪 | 影响M2 |
| --- | --- | --- |
| 域名备案 | 域名提前备案 | 影响上线 |
| 支付渠道 | 支付接口申请 | 影响计费 |

## 8. 项目团队

| 项目经理 | 1 | 项目管理、进度控制 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 架构设计、技术决策 |
| 后端开发 | 4 | 核心服务开发 |
| 前端开发 | 2 | 控制台开发 |
| DevOps | 1 | 部署、监控 |
| 测试 | 1 | 测试、验收 |

## 9. 项目周期

| Phase 1 核心框架 | W1 | W4 | 4周 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 仓库接入 | W5 | W8 | 4周 |
| Phase 3 控制台 | W9 | W12 | 4周 |
| Phase 4 计费运营 | W13 | W16 | 4周 |
| **合计** |  |  | **16周** |

## 10. 付款条件

| 合同签署 | 10% | - | 合同签署 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 核心框架 | 20% | - | 验收通过 |
| M2 仓库接入 | 25% | - | 验收通过 |
| M3 控制台 | 25% | - | 验收通过 |
| M4 计费运营 | 20% | - | 验收通过 |

## 11. 变更管理

| 范围变更 | 提交变更申请 → 评审 → 确认 → 更新 |
| --- | --- |
| 进度变更 | 提交原因分析 → 调整计划 → 确认 |
| 技术变更 | 提交技术方案 → 评审 → 实施 |

## 12. 验收流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        验收流程                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                      │

│   开发完成                                                           │

│       │                                                             │

│       ▼                                                             │

│   ┌───────────────┐                                                 │

│   │  提交验收申请  │                                                 │

│   └───────┬───────┘                                                 │

│           │                                                         │

│           ▼                                                         │

│   ┌───────────────┐                                                 │

│   │  验收测试     │                                                 │

│   │  功能/性能/安全│                                                 │

│   └───────┬───────┘                                                 │

│           │                                                         │

│      ┌────┴────┐                                                    │

│      │         │                                                    │

│    通过      不通过                                                  │

│      │         │                                                    │

│      ▼         ▼                                                    │

│   签署报告   整改复测                                                │

│      │         │                                                    │

│      └────┬────┘                                                    │

│           │                                                         │

│           ▼                                                         │

│      验收完成                                                        │

│                                                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 13. 质量保证

### 13.1 代码质量

| 代码规范 | 符合语言官方规范 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 覆盖率 > 70% |
| 代码Review | PR必须Review通过 |
| 文档 | 核心代码有注释 |

### 13.2 安全质量

| 安全扫描 | 无高危漏洞 |
| --- | --- |
| 渗透测试 | 无严重问题 |
| 敏感信息 | 不硬编码 |

## 14. 支持与维护

### 14.1 质保期

| 质保期 | 上线后3个月 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 紧急 < 1小时 |
| 缺陷修复 | 严重 < 24小时 |

### 14.2 文档移交

| 源代码 | 完整源码+依赖 |
| --- | --- |
| 配置 | 所有配置文件 |
| 文档 | 开发、部署、运维文档 |
| 账号 | 所有相关账号密码 |

| 验收流程 |  |
| --- | --- |
| 开发完成 |  |
| ▼ |  |
| ┌┐ |  |
| └┬┘ |  |
| ▼ |  |
| ┌┐ |  |
| └┬┘ |  |
| ┌┴┐ |  |
| 通过 不通过 |  |
| ▼ ▼ |  |
| 签署报告 整改复测 |  |
| └┬┘ |  |
| ▼ |  |
| 验收完成 |  |